mㅏssㅏ (마싸) MVP 범위 확정안

베트남 하노이 1차 거점 — 2026년 6월 기준

# 1. 결론 요약

베트남 하노이를 1차 거점으로 하여 '한국인 출장객·주재원(호텔 투숙객) 및 한인 교민 대상 출장 마사지' 단일 카테고리로 MVP를 출시한다. 이후 다낭 → 나트랑 → 호치민 → 푸꾸옥 순으로 대도시·관광 거점에 순차 확장한다. 귀 청소·왁싱은 Phase 2로 미루고, 결제·언어·내비게이션을 베트남 환경에 맞게 현지화한다. 즉시 매칭(지금 받기)은 파트너 풀이 확보된 베타 1~2개월 후에 연다.

# 2. 거점 선정 — 왜 하노이인가

한인 기반이 두텁다. 하노이에는 약 3만 명의 한국인이 거주하고, 미딩 일대는 식당·뷰티·교육 인프라를 갖춘 한인타운이 형성되어 있다. 베트남 전체 한인은 약 10만 명으로 세계 4위 규모의 한인 커뮤니티다.

출장 수요가 반복적이다. 북부 베트남(박닌·타이응우옌 등)의 삼성 등 한국 기업 생산기지를 오가는 주재원·출장객이 하노이 비즈니스 호텔에 장기·반복 투숙한다. 관광객과 달리 재이용이 누적되는 고객층이다.

수요 검증에 유리하다. 창업자가 하노이 출장이 잦아 현장 검증·파트너 면접·호텔 정책 조사를 직접 수행할 수 있다. 초기 운영 품질을 눈으로 관리할 수 있는 곳이 1차 거점이어야 한다.

권역 설계. 미딩(한인타운·레지던스) + 호안끼엠·바딘(비즈니스 호텔)을 우선 서비스 권역으로 묶으면 파트너 이동 동선이 짧고 매칭 효율이 높다.

확장 경로. 하노이(출장객·교민 검증) → 다낭(한국인 관광객 — 2025년 1~7월에만 100만 명 방문) → 나트랑(관광) → 호치민(2군·7군 한인타운+1군 호텔) → 푸꾸옥(리조트 B2B) 순으로 확장한다.

# 3. MVP 핵심 메뉴

출장 마사지 단일 카테고리, 3종 메뉴로 시작한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 포함 (In) | 아로마테라피 / 스웨디시 / 타이 — 60·90·120분 |
| 제외 (Out) | 딥티슈(파트너 숙련도 검증 후), 귀 청소·두피 케어, 왁싱 — Phase 2 |
| 가격 표기 | VND 기준, KRW 병기 (관광객 UX) |

# 4. 베트남 현지화 필수 요구사항

## 4.1 결제

관광객용. 해외 신용카드(Visa/Master) 선결제 — 노쇼 방지의 핵심.

현지·교민용. MoMo(사용자 3,100만+), ZaloPay(2,000만+), VNPay QR. 베트남 전자결제의 절반 이상이 QR 기반이므로 QR 결제는 필수다.

카카오페이·네이버페이는 베트남 가맹 환경상 MVP에서 제외한다.

## 4.2 언어

앱 3개 국어(한국어/영어/베트남어). 고객-파트너 간 자동 번역 채팅을 Should 우선순위로 두어 언어 장벽을 차별점으로 만든다.

## 4.3 지도·내비게이션

티맵·카카오내비 대신 Google Maps(필수)·Grab 연동. 호텔 검색은 Google Places API.

## 4.4 규제·법무 (착수 전 필수 확인)

베트남에서 마사지업은 '조건부 업종'이다. 외국인 투자 법인은 투자 등록 후 관계 기관 심사를 거치며, 치안·질서 조건 충족 증명서가 필요하다.

출장(방문) 형태 서비스의 허가 범위, 파트너의 자격·고용 형태(개인사업자 vs 고용)에 대한 현지 법무 검토를 Phase 0에서 완료해야 한다.

## 4.5 호텔 출입 UX

호텔 예약 폼에 호텔명·객실번호·프론트 통과 방법을 입력받고, 하노이 주요 비즈니스 호텔·서비스드 레지던스의 외부 방문자 등록 정책을 사전 조사하여 DB화한다. 출입이 막히는 호텔은 검색 단계에서 안내한다.

주재원·장기 출장객이 많은 서비스드 레지던스(미딩 더 매너 등)는 호텔보다 출입이 유연해 초기 공략처로 적합하다.

# 5. 기능 범위 (In / Out)

상세 우선순위와 공수는 함께 제공되는 엑셀(마싸_MVP_기능우선순위_베트남.xlsx)을 참조한다.

| 분류 | 내용 |
| --- | --- |
| Must — MVP 포함 | 고객: 가입(카카오·구글·Zalo), 메뉴 선택, 호텔 최적화 위치 입력, 시간 지정 예약, 카드+QR 결제, 프로필·리뷰 열람, 푸시 알림 / 파트너: 영업 ON·OFF, 수락·거절, 캘린더, Google Maps 길찾기 / 어드민: 예약·매칭 관리, 파트너 검증, 기본 정산 |
| Should — 베타 +1~2개월 | 즉시 매칭(지금 받기), 리뷰 작성, 자동 번역 채팅, 안전 버튼·위치 공유, 파트너 정산 통계, 파트너 앱 내 온보딩 |
| Could — Phase 2 | 귀 청소·두피 케어, 왁싱, 멤버십·구독, 통계 대시보드, 호텔 B2B 제휴 |
| Won't — 범위 제외 | AI 추천, 자체 PG 구축, 한국 시장 동시 런칭 |

즉시 매칭을 Must에서 뺀 이유는 다음과 같다. 초기 파트너 풀(20~30명)로는 실시간 매칭 성공률이 낮아 오히려 신뢰를 깎는다. 시간 지정 예약으로 수요를 검증한 뒤 파트너 밀도가 확보되면 연다.

# 6. 출시 로드맵

| 단계 | 기간 | 지역 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | M1~M2 | 하노이 | 법인·라이선스 검토, 파트너 20명 모집·검증(자격증·신원 확인·대면 면접), 호텔·레지던스 정책 조사 |
| Phase 1 (베타) | M3~M5 | 하노이 | MVP 출시 — Must 기능 전체. 미딩·호안끼엠·바딘 권역 우선. 목표: 누적 예약 500건, 평점 4.5+, 재이용률 25% |
| Phase 1.5 | M6~M7 | 하노이 | 즉시 매칭·번역 채팅·안전 버튼 오픈. 목표: 즉시 매칭 비중 30% |
| Phase 2 | M8~M12 | 다낭 | 관광객 모드(KRW 병기 강화), 귀 청소·왁싱 추가, 호텔 B2B 제휴. 목표: 월 예약 3,000건 |
| Phase 3 | M13~M18 | 나트랑·호치민 | 나트랑(관광), 호치민(2군·7군 한인타운+1군 호텔) 확장, 파트너 온보딩 자동화. 목표: 월 예약 8,000건 |
| Phase 4 | M19~ | 푸꾸옥 | 리조트 B2B 중심 진출, 멤버십. 목표: 현지(비한국인) 고객 비중 40% |

# 7. 핵심 성공 지표 (KPI)

매칭 성공률(예약 요청 대비 확정) 90% 이상 — 공급 안정성의 지표.

평균 평점 4.5 이상, 위생 관련 불만 0건 — 프리미엄 포지셔닝의 생명선.

재이용률 25% — 출장객·주재원은 반복 투숙 고객이므로 관광 도시보다 높은 재이용 목표를 잡는다.

파트너 주당 평균 예약 10건 이상 — 파트너 이탈 방지선.

# 8. 주요 리스크와 대응

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| 규제 — 출장 마사지의 허가 범위 불명확 | Phase 0 현지 로펌 검토 선행, 필요시 현지 파트너사(스파 업체) 제휴 모델로 전환 |
| 신뢰 — 호텔 방문 서비스에 대한 불안 | 인증 마크(자격·신원·면접 3단계), 안전 버튼, 1회용 위생 키트 인증을 마케팅 전면에 |
| 공급 — 파트너 품질 편차 | 표준 서비스 매뉴얼·위생 키트 가이드 교육 수료 후 활동 허가, 평점 4.0 미만 자동 재교육 |
| 호텔 출입 거부 | 호텔 정책 DB + 장기적으로 호텔 컨시어지 B2B 제휴로 정면 돌파 |